| TỔNG CÔNG TY VIGLACERA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU | Độc lập - Tự do – Hạnh phúc |
|  | Đông Triều, ngày tháng năm 2016 |

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

1. Bà :	Ngô Thị Reo			Trưởng ban.

2. Bà Bùi Thị Thanh Nga		Uỷ viên.

3. Bà Hoàng Thị Xuân Hương	Uỷ viên.

Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh  của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2015:

1. Các chỉ tiêu chính của sản xuất kinh doanh năm 2015:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | So sánh TH/KH (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6 = 5 / 4 ) |
| I | CÔNG TÁC SẢN XUẤT |  |  |  |  |
| 1 | Sản lượng sản xuất. | Triệu viên | 146.636 | 158.198 |  |
| 2 | Chất lượng sản phẩm. A1/ AB |  |  |  |  |
|  | Gạch xây QTC | % | 85% | 88,9% | 104,5% |
|  | Ngói 22 | % | 60% | 58,4% | 97,3% |
|  | Gạch ngói khác | % | 80% | 76,2% | 95,3% |
| 3 | Tỷ lệ AB/MVL |  |  |  |  |
|  | Gạch xây QTC | % | 96% | 95% | 101% |
|  | Ngói 22 | % | 93% | 92,8% | 99,8% |
|  | Gạch ngói khác | % | 94% | 95,8% | 101,8% |
| 4 | Chi phí sản xuất | tr.đ |  | 171.703 |  |
|  | Chi phí giá thành công xưởng | Đ/VQTC |  | 1.085 |  |
| II | CÔNG TÁC KINH DOANH |  |  |  |  |
| 1 | Doanh thu | tr.đồng | 185.000 | 188.489 | 101,8% |
|  | Doanh thu tiêu thụ | tr.đồng | 185.000 | 188.489 | 101,8% |
|  | Doanh thu khác | tr.đồng | 0 | 0 |  |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | tr.viên | 150.019 | 155.612 | 103,7% |
| 3 | Giá bán bình quân | đồng/V |  |  |  |
|  | Gạch xây QTC | đồng/V | 674 | 676 | 100,25% |
|  | Ngói 22v/m2 | đồng/V | 5.941 | 5.880 | 98,9% |
|  | Gạch ngói khác | đồng/V | 2.409 | 2.214 | 91,9% |
| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | So sánh TH/KH (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6 = 5 / 4 ) |
| 4 | Sản lượng tồn kho | Triệu viên |  | 19.046 |  |
| 5 | Giá trị tồn kho thành phẩm | Tr. đồng | 10.500 | 19.602 | 186,6% |
| 6 | Giá trị tồn kho nguyên vật liệu | Tr. đồng |  | 28.748 |  |
| 7 | Công nợ phải thu | tr.đồng | 6.850 | 6.371 |  |
| III | CÔNG TÁC TÀI CHÍNH |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí bán hàng | tr.đồng | 984 | 459 | 46,6% |
|  |  | % D.thu | 0,53% | 0,24% |  |
| 2 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | tr.đồng | 9.676 | 10.193 | 105,3% |
|  |  | % D.thu | 5,2% | 5,4% |  |
| 3 | Chi phí hoạt động tài chính (sau khi trừ doanh thu tài chính) | tr.đồng | 15.515 | 13.550 | 87,3% |
|  |  | % D.thu | 8,38% | 7,18% |  |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | tr.đồng | 6.000 | 6.001 | 100% |
| 5 | Nộp NSNN | tr.đồng | 9.500 | 11.837 | 124,6% |
| 6 | Khấu hao TSCĐ | tr.đồng | 9.835 | 10.161 | 103,3% |
| 7 | Thu nhập bình quân | tr.đ/ng/th | 5.042 | 5.355 | 106,1% |

2. Phân tích đánh giá nguyên nhân:

2.1. Sản lượng sản xuất:

- Trong năm 2015, sản lượng sản xuất toàn Công ty đạt 158.198 triệu viên, vượt so với kế hoạch 11.562 triệu viên , trong đó gạch xây: 118.609 triệu viên đạt 107% so với kế hoạch, Ngói 22 17.767 triệu viên đạt 108% so với kế hoạch, Gạch ngói khác: 4.056 triệu viên đạt 110% so với kế hoạch.

2.2. Chất lượng sản phẩm:

# + Chất lượng gạch xây: tỷ lệ thu hồi AB/mộc vượt 0,2% so với kế hoạch , phẩm cấp chất lượng A1/AB  vượt 3,9% so với kế hoạch.

# + Chất lượng ngói 22: Tỷ lệ thu hồi AB/mộc đạt 92,8% trên kế hoạch giao là 93%, tỷ lệ phẩm cấp A1/AB đạt 58,4% trên 60% bằng 97,3% kế hoạch, nguyên nhân là do năm 2015 công ty chú trọng vào việc nâng cao chất lượng phân loại sản phẩm nhập kho theo tiêu chuẩn của công ty CP Vglacera Hạ Long.

# + Chất lượng gạch ngói khác: Đảm bảo chỉ tiêu chất lượng theo kế hoạch.

# 2.3. Chi phí sản xuất:

# + Nhà máy Đông Triều 1: Lũy kế chi phí năm 2015 là 120.965 triệu đồng.

# + Nhà máy Đầm Hà: Lũy kế chi phí năm 2015 là 19.569 triệu đồng.

# + Nhà máy Đông Triều 2: Lũy kế chi phí năm 2015 là: 20.056 triệu đồng

3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

-  Năm 2015 công ty tiếp tục ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty thương mại Viglacera Hạ Long và đạt được 1 số chỉ tiêu sau:

3.1. Chỉ tiêu doanh thu, sản lượng bán:

-  Tổng Doanh thu thuần của Công ty năm 2015 đạt 188.489 triệu đồng. Trong đó Nhà máy Đông triều 1: 146.306 triệu đồng; Nhà máy Đông triều 2: 19.487 triệu đồng; Nhà máy Đầm hà: 22.695 triệu đồng.

3.2 Chỉ tiêu giá bán bình quân năm 2015 là:

- Gạch xây QTC: 676 đồng/viên QTC đạt 100,25% kế hoạch

- Ngói lợp 22v/m2: 5.880 đồng/viên đạt 98,97% so với kế hoạch

- Các sản phẩm gạch ngói trang trí khác: 2.214 đồng/viên đạt 91,9% so với kế hoạch

3.3 Chỉ tiêu thu hồi công nợ

-  Công nợ phải thu tính tới 31/12/2015 là 6.371 triệu đồng giảm 479 triệu đồng so với kế hoạch.

4. Đánh giá công tác tài chính:

4.1. Chỉ tiêu lợi nhuận:

-  Kết quả SXKD thực hiện năm 2015 lãi 6.001 triệu đồng 100,01%  so với kế hoạch

4.2. Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định

-  Mức trích khấu hao năm 2015 là 10.161 triệu đồng đạt 103,3% kế hoạch đề ra.

4.3. Chỉ tiêu hàng tồn kho:

- Sản lượng tồn kho toàn Công ty đến 31/12/2015 là 19.046 triệu viên tương đương 19.602 triệu đồng.

4.4. Năng suất lao động và thu nhập bình quân.

-   Lao động bình quân năm 2015 là 698 người tăng 22 người so với năm 2014 và tăng 2 người so với kế hoạch năm 2015.

-  Thu nhập bình quân của người lao động đạt 5.355 triệu đồng/người/tháng vượt kế hoạch đề ra 6,1%.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỬA CHŨA LỚN NĂM 2015.

* Công tác đầu tư

- Trong năm 2015 công ty đã triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng quy định và theo quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2015 của tổng công ty trong đó:

+ Nhà máy đông triều 1: Lắp đặt xong hệ máy nghiền samot với giá trị 1,99 tỷ đồng , đầu tư 2 bàn nâng hạ goong hầm sấy số 2 với giá trị là 496 triệu đồng, đầu tư cải tạo nối dài hầm sấy gạch mini với giá trị 488 triệu đồng, đầu tư 1 bơm chân không với giá trị 293 triệu đồng, đầu tư xây nhà bộ phận cơ khí + dỡ phân loại sản phẩm với giá trị 425 triệu đồng, đầu tư và lắp đặt 1 bàn cân điện tử 80 tấn với giá trị 333 triệu đồng, Xây nhà tập thể cán bộ công nhân viên với giá trị 485 triệu đồng, đổ bê tông 1000m2 sân bê tông thành phẩm với giá 366 triệu đồng.

+ Nhà máy Đông Triều 2: Đổ 500m2 sân bê tông bãi thành phẩm với giá trị 183 triệu đồng, đầu tư nối dài hầm sấy với giá trị là 350 triệu đồng.

+ Nhà máy Đầm Hà: đầu tư mua 1 máy ủi D40 với giá trị 780 triệu đồng.

* Công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2015:

| STT | Đơn vị sử dụng | Giá trị Dự toán (VNĐ) | Giá trị Quyết toán (VNĐ) | CL (tăng +; giảm -) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NHÀ MÁY ĐÔNG TRIỀU 1 | 4.804.283.504 | 4.785.434.824 | 18.848.680 |
| 1 | Sửa chữa nhà tập thể cho CBCNV | 232.145.280 | 231.817.273 | 328.007 |
| 2 | Đường sếp goong số 3 | 380.159.523 | 380.019.116 | 140.407 |
| 3 | Sửa mái nhà bao che hầm sấy | 315.635.425 | 314.626.363 | 1.009.062 |
| 4 | Sửa chữa máng thoát nước | 370.250.230 | 369.034.544 | 1.215.686 |
| 5 | Sửa chữa máy cán mịn hệ gia công | 270.521.183 | 269.432.158 | 1.089.025 |
| 6 | Sửa chữa hầm sấy số 1 | 317.206.520 | 315.303.759 | 1.902.761 |
| 7 | Bán mái nhà bao che khu xếp goong | 204.245.730 | 203.244.270 | 1.001.460 |
| 8 | Sửa chữa gia công quạt số 14 | 101.256.420 | 99.730.827 | 1.525.593 |
| 9 | Sửa chữa xe goong lò nung | 640.243.503 | 639.143.105 | 1.100.398 |
| 10 | Sửa chữa hầm sấy số 2 | 403.903.750 | 402.708.667 | 1.195.083 |
| 11 | Sửa chữa giàn phơi ngói 22 | 132.435.130 | 131.999.078 | 436.052 |
| 12 | Nhà bảo vệ, nhà để xe công nhân | 114.146.230 | 113.103.636 | 1.042.594 |
| 13 | Sửa chữa nhà vệ sinh công nhân | 125.620.340 | 124.887.273 | 733.067 |
| 14 | Sửa chữa mái nhà bao che lò nung số 2 | 247.976.500 | 246.943.636 | 1.032.864 |
| 15 | Sửa chữa nhà máy phát điện | 137.786.300 | 135.787.273 | 1.999.027 |
| 16 | Sửa chữa máy cán thô hệ 1 | 92.482.500 | 91.476.643 | 1.005.857 |
| 17 | Các công trình nhỏ lẻ khác | 807.856.700 | 805.764.963 | 2.091.737 |
|  | Nhà máy Đông Triều 2 | 308.302.760 | 307.631.373 | 671.587 |
| 1 | Sửa chữa nâng hạ cẩu gạch | 23.650.000 | 23.622.386 | 27.614 |
| 2 | Đường vào bãi đất | 36.251.860 | 36.251.818 | 42 |
| 3 | Băng tải xuống gạch xà lan | 19.500.300 | 19.011.569 | 488.731 |
| 4 | Sửa chữa hệ máy gạch | 138.600.000 | 138.525.805 | 74.195 |
| 5 | Sửa chữa cáng kính | 90.300.800 | 90.219.795 | 81.005 |
|  | Nhà máy Đầm Hà | 472.513.500 | 471.497.883 | 1.015.617 |
| 1 | Sửa chữa mái lò | 234.650.900 | 234.551.783 | 99.117 |
| 2 | Sửa chữa cáng kính | 18.800.300 | 18.777.500 | 22.800 |
| 3 | Sửa chữa ống khói | 22.302.300 | 21.780.600 | 521.700 |
| 4 | Sửa chữa hệ máy tạo hình | 165.300.000 | 165.038.000 | 262.000 |
| 5 | Sửa máy ủi DT75 | 31.460.000 | 31.350.000 | 110.000 |
|  | Tổng cộng | 5.585.099.764 | 5.564.464.080 | 20.535.884 |

Tất cả các hạng mục này đều đã được quyết toán đầy đủ theo quy định.

III. CÁC CHỈ TIÊU VỐN CHỦ

- Tổng tài sản: 232,7 tỷ đồng

- Vay ngắn hạn: 71,992 tỷ đồng

- Nợ dài hạn:      78,58 tỷ đồng

- Vốn chủ: - 33,2 tỷ đồng

- Tỉ lệ vốn chủ/Tổng tài sản: - 14,3%

Trên đây là toàn bộ các chỉ tiêu tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC), chúng tôi đảm bảo rằng các số liệu đã được phản ánh trung th	ực theo đúng chuẩn mực kế toán, nếu các cổ đông  nào có quan tâm  chúng tôi sẽ cung cấp bản báo cáo tài chính.

Cuối cùng xin kính chúc sức khoẻ và thành đạt toàn thể đại hội!

Trân trọng cám ơn!

|  | TM Ban kiểm soát Trưởng ban Ngô Thị Reo |
| --- | --- |